# 端到端赛道团队分工与开发日程

以三人团队为例  2026 年 10 月 2 日起执行

这份分工让数据、模型和提交三条线并行推进，同时让每个阶段都有可以交接的文件。团队可按实际人数合并角色；最终报名与参赛资格仍须由队伍自行核对。

# 一 三人角色与交付物

| 角色 | 主要负责 | 交付物与验收 |
| --- | --- | --- |
| 成员 A 数据与合规 | 报名和数据权限、字段说明、时间对齐、样本构造、未来信息检查。 | 数据字典；样本生成脚本；合法采样点与缺失率报告。 |
| 成员 B 模型与训练 | 基线网络、训练脚本、超参数、早停、权重保存、模型对比。 | 可重复训练的 .py；配置与随机种子；最优权重及实验记录。 |
| 成员 C 评估与提交 | 本地指标、压力场景、换手、推理 Notebook、线上提交与报错处理。 | 评估报告；唯一 Notebook；完整模型包和成功提交记录。 |

队长负责报名和私榜候选确认，可由任一成员兼任。若团队只有两人，合并数据与提交角色；若只有一人，仍按“数据 → 模型 → 推理评估”的顺序设置独立检查点。若计划参加决赛，队伍需至少有一位清华大学在读学生。

# 二 按截止日期倒排

| 阶段 | 团队任务 | 完成标志 |
| --- | --- | --- |
| 10 月 2 日至 7 日 | 完成报名与组队；阅读数据说明、申请本地数据；明确标签和允许的输入范围。 | 报名提交；权限状态明确；待官方确认的问题列成清单。 |
| 10 月 8 日至 12 日 | 收到权限后检查字段、时间戳和缺失；跑通短区间样本与 CNN 或 GRU 基线。 | 可生成 X、mask、标签；有首份时序无泄漏验证结果。 |
| 10 月 13 日至 19 日 | 训练完整基线；做时间切分、IC 和换手评估；比较一个小型 Transformer。 | 至少一份可复现实验记录，选出候选模型。 |
| 10 月 20 日至 26 日 | 固定预处理和模型包；预测 Notebook 做短区间及完整区间推理演练。 | 接口列、时点、缺失率与运行时间全部达标。 |
| 10 月 27 日至 29 日 | 提前线上提交并处理失败；29 日 23:59:59 前完成有效公榜提交。 | 提交记录显示成功，保存对应代码、权重与配置版本。 |
| 10 月 30 日 | 比较所有有效提交；23:59:59 前选择并确认私榜候选。 | 候选冻结，代码、参数、依赖、随机种子和权重一致。 |

时间安排以 2026 年 10 月 2 日为起点。数据申请在 10 月 1 日至 7 日暂停处理，10 月 8 日起恢复；若权限晚到，先用平台可访问的模板与数据说明完成代码结构和接口准备，再调整训练排期。

# 三 团队协作规则

建立一份实验表，至少记日期范围、字段、序列长度、模型版本、随机种子、验证 RankIC、换手和权重路径。

每次模型交接同时提供权重、配置、字段顺序与标准化参数；成员 C 用完全相同的版本做推理。

数据或标签口径有疑问时，由成员 A 记录问题与官方回复；未经确认的假设不能悄悄进入训练流水线。

每次线上失败都保存日志、提交版本和修复原因；避免短时间重复提交同一份代码。

私榜冻结前，由非作者复核 main() 输出格式、时间边界、未来信息和文件完整性。

# 四 每周短会关注什么

每周只回答四个问题：当前是否有一份可运行的模型包；开发验证 RankIC 和稳定性是否改善；推理是否满足时间与缺失率限制；下一项最大风险由谁在何时解决。不要只展示最低训练损失。

资料依据：用户提供的赛事操作说明及完整赛事文本。平台字段、标签口径和资源限制以进益资本比赛空间的最新说明为准。